# GOWIN PROJECT TROUBLESHOOT
## Gowin’s Project Issue :
Tanggal Mulai	Issue	Tanggal Solusi
1 Nov 2019	Issue Name : / Proximity Switch gak mau detect / Kemungkinan kesalahan : / Ada kabel tak terhubung / Aksi yang harus dilakukan : / Review kabelnya kembali	4 Nov 2019 / Telah diperbaiki
5 Nov 2019	Issue Name : / Encoder gak mau terdeteksi pulsenya / Tombol 1 (Atur) tidak mau respons. / Motor Gak jalan / Baterai Belum Dicharge / Kemungkinan kesalahan : / Kabel Putus, tidak terhubung. Ada Socket yang tak terhubung. Kabel putus di dalam rangka. Untuk issue (1,2,3) / Encoder Rusak. Untuk issue (1) / kesalahan rangkaian penanganan sinyal pada kontroller. Untuk issue (1) / Kurang tegangan. Untuk issue (1,3) / Aksi yang harus dilakukan : / untuk kesalahan pada nomor (1), cek semua kabel dengan menggunakan multimeter mode buzzer. Titik ukur pada setiap ujung kabel / Coba cek menggunakan oscciloscope, dengan titik ukur pada kontrollernya. / untuk kesalahan pada nomor (3), melakukan perbaikan pada kontroller bisa menggunakan alternatif rangkaian seperti pada lampiran 1 / untuk issue(4) dan kesalahan (4) / Indikator Selesai : / semua sensor , terutama encoder bekerja dengan baik / Baterai telah dicharge, atau diatas 11 volt

## LAMPIRAN
### Alternatif Rangkaian Encoder

Gambar 1: Alternatif rangkaian encoder pada kontroller

Gambar 2: Alternatif 2 Rangkaian encoder

Gambar 3: Alternatif 3 rangkaian encoder